PDFtoMD 자동화 시스템

구현 플레이북

Implementation Playbook  v1.0

Google Antigravity IDE  ·  Gemini 2.5 Flash Planning  ·  PRD v2.2 기반

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | PRD v2.2를 IDE에서 단계별로 구현하기 위한 실전 행동 순서 및 프롬프트 가이드 |
| 대상 독자 | 개발 경험이 제한적인 운영자 — IDE를 열고 Gemini에 프롬프트를 입력하여 구현하는 환경 |
| 사전 조건 | C:\Code\PDFtoMD\ 및 C:\Code\docuConverter01\ 폴더 준비 완료 가상환경(venv) 및 Git 구성 완료 PRD v2.2 파일이 C:\Code\PDFtoMD\ 에 위치 |
| IDE 설정 | Google Antigravity IDE 실행 Planning 모드: Gemini 2.5 Flash Context: C:\Code\PDFtoMD\ 프로젝트 폴더 열기 |

## 전체 구현 단계 개요

| STEP | 단계명 | 핵심 작업 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 환경 준비 | 폴더 생성, pip 설치, config.py / .env 작성 | 15분 |
| 2 | watcher.py 구현 | 폴더 감시 + 트리거 로직 (방식B) | 10분 |
| 3 | main.py 구현 | Lock 관리, watch/ 스캔, 파이프라인 오케스트레이션 | 15분 |
| 4 | Module 1 구현 | PDF 인입 + job_manifest 생성 | 10분 |
| 5 | Module 1.5 구현 | 파일 유효성 이중 검사 + Rejected 격리 | 15분 |
| 6 | Module 2 구현 | PDF 1페이지 단위 분할 | 10분 |
| 7 | Module 3 구현 | docuConverter01 CLI 호출 (subprocess) | 15분 |
| 8 | Module 4 구현 | MD 회수 + 완료 검증 | 10분 |
| 9 | Module 5 구현 | 낱장 MD 병합 (internal) | 10분 |
| 10 | Module 6 구현 | 최종 MD 배치 + 원본 PDF done/ 이동 | 10분 |
| 11 | rollback() 구현 | 각 스텝 개별 try/except + .lock finally 보장 | 15분 |
| 12 | 보고 시스템 구현 | 이메일 + Windows 토스트 + error.log fallback | 15분 |
| 13 | 통합 테스트 | 정상 케이스 → 비정상 파일 → 동시 인입 순서로 검증 | 30분 |
| 14 | 운영 등록 | Task Scheduler watcher.py 자동 시작 등록 | 10분 |

⚠️  각 STEP 완료 후 반드시 Gemini에게 '방금 만든 코드 검토해줘. PRD v2.2와 다른 부분이 있으면 알려줘'라고 확인 요청하세요.

# PHASE 1  —  환경 준비

| STEP 1 [환경 준비] 폴더 생성 · pip 설치 · config.py · .env · requirements.txt |  |
| --- | --- |
| 목표 | 파이프라인 실행에 필요한 모든 폴더, 설정 파일, 라이브러리를 준비 |
| 수행 위치 | Google Antigravity IDE 터미널 (venv 활성화 상태) |
| 작업 순서 | ① IDE에서 C:\Code\PDFtoMD\ 프로젝트 폴더 열기 ② 터미널에서 venv 활성화 확인: (.venv) 프롬프트 표시 확인 ③ 아래 프롬프트로 Gemini에게 폴더 생성 + pip 설치 스크립트 요청 ④ 생성된 스크립트 실행 후 완료 확인 ⑤ config.py 및 .env 파일 생성 (아래 프롬프트 참조) |

💬 PROMPT — 폴더 생성 + 라이브러리 설치 PRD v2.2를 참조해서 C:\Code\PDFtoMD\ 아래에 필요한 폴더(watch, workspace, Rejected, done, logs, modules)를 생성하는 Python 스크립트를 만들어줘. 그리고 venv가 활성화된 터미널에서 실행할 pip install 명령어도 같이 알려줘. 설치 대상: watchdog, pypdf2, python-dotenv, winotify

💬 PROMPT — config.py 생성 C:\Code\PDFtoMD\config.py 파일을 만들어줘. PRD v2.2의 7장 config.py 설정 항목을 전부 반영하고, .env에서 민감 정보(SMTP_USER, SMTP_PASSWORD)를 로드하는 python-dotenv 방식으로 구현해줘. 모든 경로는 PRD v2.2에 나온 확정 경로 그대로 사용해.

💬 PROMPT — requirements.txt 생성 pip freeze 결과를 기반으로 C:\Code\PDFtoMD\requirements.txt 파일을 만들어줘. watchdog, pypdf2, python-dotenv, winotify 4개 라이브러리의 현재 설치된 버전이 포함되어야 해.

STEP 1 완료 체크리스트

| ☐ | watch/, workspace/, Rejected/, done/, logs/, modules/ 폴더 6개 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | pip install 완료 — watchdog, pypdf2, python-dotenv, winotify 설치 확인 |
| ☐ | config.py 생성 및 모든 경로 값 확인 |
| ☐ | .env 파일 생성 및 .gitignore에 .env 등록 확인 |
| ☐ | requirements.txt 생성 확인 |

# PHASE 2  —  진입점 구현 (watcher.py + main.py)

| STEP 2 [진입점] watcher.py — 폴더 감시 트리거 (방식B) |  |
| --- | --- |
| 목표 | watch/ 폴더를 실시간 감시하다가 .pdf 파일 감지 시 main.py 기동 |
| 핵심 원칙 | 방식B: watcher는 트리거만 발생, 파일 경로 전달 없음 (PRD v2.2 §2.2) |
| 주의 | .lock 존재 시 트리거 무시 — main.py가 이미 처리 중임을 의미 |

💬 PROMPT — watcher.py 구현 C:\Code\PDFtoMD\watcher.py 를 만들어줘. watchdog 라이브러리로 watch/ 폴더를 실시간 감시하고, .pdf 파일이 생성되면 main.py를 subprocess.Popen으로 기동해. 중요: main.py에 파일 경로를 전달하지 않아. → main.py가 watch/ 폴더를 직접 스캔하는 방식B야. .lock 파일이 존재하면 트리거를 무시(건너뜀)해. config.py에서 WATCH_DIR과 LOCK_FILE 경로를 가져와.

STEP 2 완료 체크리스트

| ☐ | watcher.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 방식B 확인: main.py 호출 시 파일 경로 인자 없음 |
| ☐ | .lock 존재 시 건너뜀 로직 확인 |
| ☐ | IDE 터미널에서 python watcher.py 실행 후 오류 없이 대기 상태 진입 확인 |

| STEP 3 [진입점] main.py — Lock 관리 + watch/ 전체 스캔 + 파이프라인 오케스트레이션 |  |
| --- | --- |
| 목표 | watcher 트리거 수신 → .lock 생성 → watch/ 내 모든 PDF 순차 처리 → .lock 해제 |
| 처리 흐름 | Lock 생성 → PDF 목록 수집 → 각 PDF별: Module1→1.5→2→3→4→5→6 → Lock 해제 → 종료 보고 |
| 핵심 원칙 | .lock 삭제는 try/finally 최하단 — 어떤 예외가 발생해도 반드시 실행 (PRD v2.2 §6.2) |

💬 PROMPT — main.py 구현 C:\Code\PDFtoMD\main.py 를 만들어줘. config.py에서 설정값을 로드하고, 다음 순서로 동작해: 1. .lock 파일 존재 시 즉시 종료 (중복 실행 방지) 2. .lock 파일 생성 3. try/finally 블록 시작 4. watch/ 폴더에서 .pdf 파일 전체 목록 수집 5. 각 PDF에 대해 순차적으로 파이프라인 실행 (modules/ 폴더의 m1~m6 모듈 순서대로 호출) 6. 종료 보고 이메일 발송 (modules/reporter.py 호출) 7. finally: .lock 파일 삭제 (무조건 실행) 각 모듈 호출은 지금 stub(빈 함수)으로 만들어도 괜찮아. 나중에 각 STEP에서 채울 예정이야.

STEP 3 완료 체크리스트

| ☐ | main.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | .lock 생성 → 파이프라인 → finally .lock 삭제 구조 확인 |
| ☐ | watch/ 폴더 전체 스캔 후 PDF 목록 수집 로직 확인 |
| ☐ | 각 모듈 stub 함수 호출 구조 확인 |
| ☐ | python main.py 실행 시 watch/에 PDF 없으면 바로 종료 확인 |

# PHASE 3  —  파이프라인 모듈 구현 (Module 1 ~ 6)

| STEP 4 [Module 1] 인입 — PDF → workspace/{job_id}/ 복사 + job_manifest 생성 |  |
| --- | --- |
| 목표 | watch/의 PDF를 작업 서브폴더로 복사하고 job_manifest.json 초기화 |
| job_id 형식 | {파일명}_{YYYYmmdd_HHMMSS} 예) report_20250612_143022 |
| 파일 잠금 | 복사 실패 시 5초 대기 후 재시도 × 3회. 3회 실패 → 로그 기록 후 건너뜀 |

💬 PROMPT — Module 1 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m1_ingest.py 를 만들어줘. 입력: pdf_path (watch/ 내 PDF 파일 경로) 동작: 1. job_id 생성: {파일명}_{YYYYmmdd_HHMMSS} 2. workspace/{job_id}/ 서브폴더 생성 3. PDF 파일을 서브폴더로 복사 (shutil.copy2) 복사 실패 시 5초 대기 후 재시도 × 3회 4. workspace/{job_id}/job_manifest.json 생성 포함 내용: job_id, original_filename, timestamp, status=ingest 반환: job_id (이후 모든 모듈에서 사용) config.py에서 WORKSPACE_DIR 경로 사용.

STEP 4 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m1_ingest.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | workspace/{job_id}/ 서브폴더 생성 확인 |
| ☐ | job_manifest.json 내용(job_id, filename, timestamp) 확인 |
| ☐ | 파일 잠금 재시도 로직 확인 |

| STEP 5 [Module 1.5] Validator — 파일 유효성 이중 검사 + Rejected/ 격리 |  |
| --- | --- |
| 목표 | 비정상 PDF(빈 파일·손상·암호화)를 조기 차단하여 이후 모듈 오류 예방 |
| 검사 방식 | 1차: 파일 선두 1024바이트 이내 %PDF- 시그니처 탐색 2차: pypdf2 파싱 시도 (try/except 교차검증) 두 검사 중 하나라도 실패 → Rejected/ 격리 |
| 격리 처리 | 실패 파일 → Rejected/{job_id}_{파일명}/ 이동 + reject_reason.txt 생성 |

💬 PROMPT — Module 1.5 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m1_5_validator.py 를 만들어줘. 입력: job_id, pdf_path (workspace/{job_id}/ 내 PDF) 유효성 검사 항목: ① 파일 크기 > 0바이트 ② 파일 선두 1024바이트 이내에 b'%PDF-' 존재 여부 탐색 ③ pypdf2.PdfReader(path) 파싱 try/except — 실패 시 격리 ④ reader.is_encrypted == False ⑤ len(reader.pages) >= 1 검사 실패 시: → 파일을 Rejected/{job_id}_{파일명}/ 폴더로 이동 → 동일 폴더에 reject_reason.txt 생성 (사유 + 타임스탬프) → 나머지 정상 파일은 계속 처리 (파일 단위 격리) 반환: 검증 통과 파일 경로 목록

STEP 5 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m1_5_validator.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 1024바이트 이내 %PDF- 탐색 로직 확인 (5바이트 고정 아님) |
| ☐ | pypdf2 파싱 try/except 교차검증 확인 |
| ☐ | Rejected/ 폴더에 실패 파일 + reject_reason.txt 생성 확인 |
| ☐ | 정상 파일은 계속 처리되는지 확인 (파일 단위 격리) |

| STEP 6 [Module 2] 전처리 — PDF 1페이지 단위 분할 |  |
| --- | --- |
| 목표 | 검증 완료 PDF를 1페이지씩 분리하여 docuConverter01 처리에 최적화 |
| 네이밍 | {파일명}_page_001.pdf, _page_002.pdf … (3자리 zero-padding) |
| 후처리 | 분할 완료 후 workspace/{job_id}/의 원본 PDF 삭제 |
| 진행 로그 | 5페이지마다 [INFO] 분할 중 {n}/{total} 로그 출력 |

💬 PROMPT — Module 2 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m2_split.py 를 만들어줘. 입력: job_id, pdf_path (workspace/{job_id}/ 내 검증된 PDF) 동작: 1. pypdf2로 페이지 수 확인 2. 1페이지씩 {파일명}_page_001.pdf 형식으로 저장 (workspace/{job_id}/ 내에 저장) 3. 5페이지마다 진행 로그 출력 4. 분할 완료 후 원본 PDF 삭제 5. job_manifest.json에 total_pages, page_files 목록 업데이트 반환: 분할된 파일 경로 목록

STEP 6 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m2_split.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 분할 파일 네이밍 _page_001, _page_002... 형식 확인 |
| ☐ | 분할 완료 후 원본 PDF 삭제 확인 |
| ☐ | job_manifest.json에 total_pages 및 page_files 목록 갱신 확인 |

| STEP 7 [Module 3] 전달 — docuConverter01 CLI 호출 (subprocess) |  |
| --- | --- |
| 목표 | 분할 PDF를 docuConverter01/input/으로 이동 후 변환 엔진 실행 |
| I/O 경로 | 고정 방식 확정: C:\Code\docuConverter01\input\ → output\ (CLI 파라미터 미지원) |
| 폴더 초기화 | 호출 전 input/ · output/ 폴더를 shutil.rmtree + mkdir로 완전 재생성 |
| CLI 명령 | python main.py 5 input output {workers} (workers=min(CONVERTER_WORKERS, total_pages)) |
| 성공 판단 | returncode == 0 AND output/ 에 MD 파일 존재 |

💬 PROMPT — Module 3 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m3_deliver.py 를 만들어줘. 입력: job_id, page_files (분할 PDF 경로 목록), total_pages 동작: 1. docuConverter01/input/ 폴더를 shutil.rmtree 후 재생성 (잔존 파일 및 권한 찌꺼기 완전 제거) 2. docuConverter01/output/ 폴더도 동일하게 재생성 3. page_files를 input/ 폴더로 이동 (shutil.move) 4. workers = min(CONVERTER_WORKERS, total_pages) 계산 5. subprocess.run으로 docuConverter01 CLI 실행: [CONVERTER_VENV_PYTHON, 'main.py', '5', 'input', 'output', str(workers)] cwd=CONVERTER_DIR, timeout=CONVERT_TIMEOUT 6. returncode != 0 이면 RuntimeError 발생 config.py에서 CONVERTER_DIR, CONVERTER_VENV_PYTHON, CONVERTER_WORKERS, CONVERT_TIMEOUT 사용.

⚠️  docuConverter01 연동 첫 테스트 시: CONVERTER_WORKERS=1로 낮춰서 단일 파일부터 확인하세요.

STEP 7 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m3_deliver.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | input/ · output/ 폴더 rmtree + mkdir 재생성 로직 확인 |
| ☐ | subprocess.run 동기 호출 (blocking) 확인 |
| ☐ | returncode 오류 처리 확인 |
| ☐ | 실제 docuConverter01 실행 후 output/에 MD 파일 생성 확인 ← 핵심 검증 |

| STEP 8 [Module 4] 회수 — MD 파일 수집 + 완료 검증 |  |
| --- | --- |
| 목표 | docuConverter01/output/의 MD 파일을 workspace/{job_id}/로 회수 |
| 실행 시점 | Module 3 subprocess.run() 완료 직후 (폴링 불필요 — 동기 호출) |
| 완료 검증 | job_manifest의 page_files 목록 기준 대조 + 각 MD 파일 크기 > 0바이트 |
| 후처리 | output/ 폴더 rmtree + mkdir 재생성 (다음 작업과 혼합 방지) |

💬 PROMPT — Module 4 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m4_collect.py 를 만들어줘. 입력: job_id, job_manifest (page_files 목록 포함) 동작: 1. docuConverter01/output/ 폴더의 .md 파일 목록 수집 2. job_manifest의 page_files 수와 대조 3. 각 .md 파일 크기 > 0바이트 검증 (빈 파일 오탐 방지) 4. 누락 파일 또는 빈 파일 있으면 오류 목록 기록 후 RuntimeError 5. 검증 통과한 .md 파일을 workspace/{job_id}/로 복사 6. output/ 폴더 shutil.rmtree + mkdir 재생성 반환: workspace/{job_id}/ 내 .md 파일 경로 목록

STEP 8 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m4_collect.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | job_manifest 기준 파일 수 대조 로직 확인 |
| ☐ | MD 파일 크기 > 0 검증 로직 확인 |
| ☐ | output/ 폴더 정리(rmtree+mkdir) 확인 |

| STEP 9 [Module 5] 후처리 — 낱장 MD 병합 (internal 단일 방식) |  |
| --- | --- |
| 목표 | 페이지 순서대로 낱장 MD를 하나의 통합 MD 파일로 병합 |
| 정렬 기준 | job_manifest의 page_files 순서 그대로 (오름차순 보장) |
| 구분자 | MD_PAGE_SEPARATOR=True 시 페이지 사이에 빈 줄 2개 + --- 삽입 |
| 병합 방식 | external 옵션 없음 — internal Python 로직 단일 방식 확정 (PRD v2.2) |
| 후처리 | 병합 완료 후 낱장 .md 파일 전체 삭제 |

💬 PROMPT — Module 5 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m5_merge.py 를 만들어줘. 입력: job_id, md_files (workspace/{job_id}/ 내 .md 파일 경로 목록) 동작: 1. md_files를 job_manifest 기준 순서(page_001 → page_N) 그대로 읽기 2. 각 파일 내용을 순서대로 이어붙이기 3. MD_PAGE_SEPARATOR=True이면 페이지 사이에 빈줄 2개 + '---' 삽입 4. 결과를 workspace/{job_id}/{원본파일명}.md 로 저장 5. 낱장 .md 파일 전체 삭제 반환: 통합 MD 파일 경로 config.py에서 MD_PAGE_SEPARATOR 값 사용.

STEP 9 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m5_merge.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 페이지 순서 보장 확인 (page_001 → page_N) |
| ☐ | 구분선(---) 삽입 동작 확인 |
| ☐ | 병합 완료 후 낱장 .md 파일 삭제 확인 |

| STEP 10 [Module 6] 산출물 배치 — 통합 MD → watch/ 이동 + 원본 PDF 처리 |  |
| --- | --- |
| 목표 | 최종 MD를 원본 PDF가 있던 watch/ 폴더에 배치하고 작업 공간 정리 |
| 동명 파일 | {파일명}_{YYYYmmdd_HHMMSS}.md 로 저장 (덮어쓰기 방지) |
| 원본 PDF | ORIGINAL_PDF_POLICY=done: watch/ 원본 PDF → done/{job_id}.pdf 이동 (재트리거 방지 + 원본 보존) |
| 최종 정리 | workspace/{job_id}/ 서브폴더 전체 삭제 |

💬 PROMPT — Module 6 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\m6_deploy.py 를 만들어줘. 입력: job_id, merged_md_path, original_pdf_path 동작: 1. 통합 MD를 watch/{원본파일명}.md 로 이동 동명 파일 존재 시: watch/{원본파일명}_{YYYYmmdd_HHMMSS}.md 로 저장 2. ORIGINAL_PDF_POLICY 확인: - done: watch/의 원본 PDF → done/{job_id}.pdf 이동 - delete: 원본 PDF 삭제 3. workspace/{job_id}/ 서브폴더 shutil.rmtree 삭제 config.py에서 WATCH_DIR, DONE_DIR, ORIGINAL_PDF_POLICY 사용.

STEP 10 완료 체크리스트

| ☐ | modules/m6_deploy.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 동명 파일 처리 로직(타임스탬프 접미사) 확인 |
| ☐ | 원본 PDF → done/ 이동 확인 (ORIGINAL_PDF_POLICY=done) |
| ☐ | workspace/{job_id}/ 서브폴더 삭제 확인 |
| ☐ | watch/ 폴더에 최종 MD 파일 생성 확인 |

# PHASE 4  —  안전장치 구현 (rollback + 보고 시스템)

| STEP 11 [안전장치] rollback() — 각 스텝 개별 try/except + .lock finally 보장 |  |
| --- | --- |
| 목표 | 중단 발생 시 잔존 파일 정리 후 .lock 해제 — 다음 실행 허용 |
| 핵심 원칙 | .lock 삭제는 finally 최하단 — rollback 내부 실패와 무관하게 반드시 실행 |
| 정리 순서 | ① converter/input/ 재생성 ② converter/output/ 재생성 ③ workspace/{job_id}/ 삭제 ④ .lock 삭제 ⑤ 오류 알림 |

💬 PROMPT — rollback() 구현 main.py 또는 modules/rollback.py 에 rollback(job_id) 함수를 만들어줘. 각 정리 스텝을 개별 try/except로 감싸서, 하나의 스텝이 실패해도 다음 스텝이 반드시 실행되도록 해. 정리 순서: 1. C:\Code\docuConverter01\input\ shutil.rmtree + mkdir 2. C:\Code\docuConverter01\output\ shutil.rmtree + mkdir 3. workspace/{job_id}/ shutil.rmtree (존재하는 경우에만) 4. (finally 블록) .lock 파일 삭제 — 무조건 실행 5. 오류 알림 발송 (reporter.send_error 호출) 중요: .lock 삭제는 try/finally의 finally 안에 배치해. 나머지 스텝들이 모두 실패해도 .lock은 반드시 해제되어야 해.

STEP 11 완료 체크리스트

| ☐ | rollback() 함수 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 각 스텝 개별 try/except 구조 확인 |
| ☐ | .lock 삭제가 finally 블록 내부에 있음을 코드에서 확인 |
| ☐ | 의도적으로 오류 발생 후 .lock이 삭제되는지 테스트 확인 |

| STEP 12 [안전장치] 보고 시스템 — 이메일 + Windows 토스트 + error.log Fallback |  |
| --- | --- |
| 목표 | 작업 완료·실패를 관리자에게 3단계 fallback으로 반드시 전달 |
| 1순위 | 이메일 (smtplib + Gmail SMTP, .env에서 계정 로드) |
| 2순위 | 이메일 실패 시 Windows 토스트 알림 (winotify) |
| 3순위 | 토스트 실패 시 logs/error.log 기록 (최종 안전망) |
| 중간 보고 | REPORT_INTERVAL(600초=10분)마다 처리 현황 이메일 발송 |

💬 PROMPT — 보고 시스템 구현 C:\Code\PDFtoMD\modules\reporter.py 를 만들어줘. 다음 함수들을 구현해: 1. send_progress(processed, total, current_file) → 중간 보고 이메일 (10분 간격 호출용) 2. send_complete(stats: dict) → 종료 보고 이메일 → stats: 총 처리 파일 수, 성공, 실패, 거부(rejected), 총 소요 시간 3. send_error(job_id, error_message) → 즉시 오류 이메일 발송 → 실패 시: winotify Windows 토스트 알림 → 토스트도 실패 시: logs/error.log에 기록 이메일 설정은 config.py의 SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD, ADMIN_EMAIL 사용.

STEP 12 완료 체크리스트

| ☐ | modules/reporter.py 파일 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | send_progress / send_complete / send_error 3개 함수 확인 |
| ☐ | 이메일 → 토스트 → error.log 3단계 fallback 확인 |
| ☐ | .env에 SMTP_USER, SMTP_PASSWORD 값 입력 확인 |
| ☐ | 테스트 이메일 발송 확인 (ADMIN_EMAIL로 수신 확인) |

# PHASE 5  —  통합 테스트

| STEP 13 [통합 테스트] 3단계 테스트 시나리오 순서대로 실행 |  |
| --- | --- |
| 테스트 순서 | TC-A(정상) → TC-B(비정상 파일) → TC-C(다중 인입) 순서 준수 |
| 원칙 | 앞 TC가 통과된 후에만 다음 TC 진행. 실패 시 해당 모듈로 돌아가 수정 후 재테스트 |

### TC-A — 정상 케이스 (가장 먼저)

💬 PROMPT — TC-A 정상 테스트 요청 watch/ 폴더에 일반 PDF 파일 1개를 복사했어. python main.py를 직접 실행해줘 (watcher 없이 수동 실행). 실행 후 다음을 확인해줘: ① watch/ 폴더에 .md 파일 생성됨 ② done/ 폴더에 원본 PDF 이동됨 ③ workspace/ 폴더가 비어있음 (정리 완료) ④ .lock 파일이 없음 ⑤ logs/run.log에 정상 완료 로그 기록됨 문제가 있으면 어떤 모듈에서 발생했는지 알려줘.

| ☐ | TC-A: watch/ 폴더에 MD 파일 정상 생성 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | TC-A: done/ 폴더에 원본 PDF 이동 확인 |
| ☐ | TC-A: workspace/ 서브폴더 정리(삭제) 확인 |
| ☐ | TC-A: .lock 파일 없음 확인 |
| ☐ | TC-A: logs/run.log 정상 완료 기록 확인 |

### TC-B — 비정상 파일 케이스

💬 PROMPT — TC-B 비정상 파일 테스트 watch/ 폴더에 다음 3개 파일을 복사했어: 1. 정상 PDF 1개 2. 빈 파일 (0바이트) 1개 — 확장자만 .pdf로 변경 3. 텍스트 파일 1개 — 확장자만 .pdf로 변경 python main.py 실행 후 다음을 확인해줘: ① 정상 PDF는 MD로 변환되어 watch/에 생성됨 ② 비정상 2개는 Rejected/ 폴더에 격리됨 ③ Rejected/ 폴더에 reject_reason.txt 파일 존재 ④ 전체 파이프라인이 중단되지 않고 완료됨

| ☐ | TC-B: 정상 PDF → MD 변환 성공 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | TC-B: 빈 파일 → Rejected/ 격리 확인 |
| ☐ | TC-B: 비PDF 파일 → Rejected/ 격리 확인 |
| ☐ | TC-B: reject_reason.txt 내용(사유+타임스탬프) 확인 |
| ☐ | TC-B: 파이프라인 중단 없이 완료 확인 |

### TC-C — 다중 인입 케이스 (watcher.py 방식B 검증)

💬 PROMPT — TC-C 다중 인입 테스트 watcher.py를 실행한 상태에서 watch/ 폴더에 PDF 파일 3개를 동시에 복사했어. 확인 사항: ① 3개 PDF가 모두 순차적으로 처리됨 ② main.py가 중복 실행되지 않음 (.lock 확인) ③ watch/ 폴더에 MD 파일 3개 생성됨 ④ logs/run.log에 3건 처리 기록 확인 만약 일부 PDF가 처리되지 않았다면 어떤 케이스인지 분석해줘.

| ☐ | TC-C: watcher.py 실행 상태에서 PDF 3개 동시 복사 |
| --- | --- |
| ☐ | TC-C: MD 파일 3개 모두 watch/ 에 생성 확인 |
| ☐ | TC-C: main.py 중복 실행 없음 확인 (작업관리자 프로세스 확인) |
| ☐ | TC-C: logs/run.log에 3건 처리 기록 확인 |

# PHASE 6  —  운영 등록

| STEP 14 [운영 등록] Task Scheduler — watcher.py 자동 시작 등록 |  |
| --- | --- |
| 목표 | PC 재부팅 후 watcher.py가 자동으로 시작되도록 등록 |
| 등록 방법 | Windows 작업 스케줄러 → 기본 작업 만들기 |
| 트리거 | 로그온 시 — 사용자가 로그인할 때마다 자동 시작 |
| 실행 파일 | C:\Code\PDFtoMD\.venv\Scripts\python.exe |
| 인수 | C:\Code\PDFtoMD\watcher.py |
| 시작 위치 | C:\Code\PDFtoMD\ |

💬 PROMPT — Task Scheduler 등록 가이드 요청 Windows Task Scheduler에 watcher.py를 등록하는 단계별 방법을 알려줘. 조건: - 트리거: 로그온 시 자동 실행 - 실행 파일: C:\Code\PDFtoMD\.venv\Scripts\python.exe - 인수: C:\Code\PDFtoMD\watcher.py - 시작 위치: C:\Code\PDFtoMD\ - 최소화된 창으로 실행 스크린샷 없이 텍스트로 단계별 설명해줘.

STEP 14 완료 체크리스트

| ☐ | Task Scheduler에 watcher.py 작업 등록 확인 |
| --- | --- |
| ☐ | 로그온 트리거 설정 확인 |
| ☐ | PC 재부팅 후 watcher.py 자동 실행 확인 |
| ☐ | 재부팅 후 watch/ 폴더에 PDF 복사 → MD 자동 생성 최종 확인 |

# 트러블슈팅 빠른 참조

| 증상 | 먼저 확인할 것 | Gemini에 물어볼 프롬프트 |
| --- | --- | --- |
| .lock 파일이 남아서 실행이 안 됨 | 수동으로 C:\Code\PDFtoMD\.lock 삭제 후 재실행 (rollback이 정상 동작했다면 자동 삭제됨) | rollback() 함수에서 .lock 삭제 로직이 finally 블록에 있는지 확인해줘 |
| MD 파일이 생성되지 않음 | docuConverter01/output/ 폴더 확인 logs/run.log에서 어느 모듈 오류인지 확인 | logs/run.log 내용 보여줄게. 어느 모듈에서 실패했는지 찾아줘. |
| Rejected/ 폴더에 정상 PDF가 격리됨 | 파일이 웹에서 생성된 PDF인지 확인 (일부 웹 생성 PDF는 헤더 위치가 다름) | m1_5_validator.py의 Magic Bytes 탐색 범위가 1024바이트인지 확인해줘 |
| 이메일이 발송되지 않음 | .env에 SMTP_USER, SMTP_PASSWORD 값 입력 여부 확인 Gmail 앱 비밀번호(2단계 인증) 설정 여부 확인 | reporter.py의 send_error 함수가 토스트→error.log fallback으로 동작하는지 확인해줘 |
| docuConverter01 실행 오류 | CONVERTER_VENV_PYTHON 경로가 정확한지 확인 CONVERTER_DIR 경로 확인 | config.py의 CONVERTER_VENV_PYTHON 값으로 docuConverter01 직접 실행 테스트해줘 |
| watcher.py 실행 후 아무 반응 없음 | watch/ 폴더 경로가 config.py와 일치하는지 확인 watchdog 설치 여부 확인 | watcher.py가 올바른 폴더를 감시하고 있는지 디버그 로그 추가해줘 |

# 최종 완료 체크리스트

모든 항목이 체크된 후 운영 시작

| ☐ | STEP 1: 환경 준비 완료 (폴더·라이브러리·config.py·.env·requirements.txt) |
| --- | --- |
| ☐ | STEP 2: watcher.py 구현 완료 (방식B — 트리거만 발송) |
| ☐ | STEP 3: main.py 구현 완료 (Lock·스캔·파이프라인 오케스트레이션) |
| ☐ | STEP 4: Module 1 구현 완료 (인입·job_manifest) |
| ☐ | STEP 5: Module 1.5 구현 완료 (이중 검사·Rejected 격리) |
| ☐ | STEP 6: Module 2 구현 완료 (PDF 분할) |
| ☐ | STEP 7: Module 3 구현 완료 (docuConverter01 CLI 호출 검증 포함) |
| ☐ | STEP 8: Module 4 구현 완료 (MD 회수·검증) |
| ☐ | STEP 9: Module 5 구현 완료 (MD 병합 internal) |
| ☐ | STEP 10: Module 6 구현 완료 (배치·done 이동·정리) |
| ☐ | STEP 11: rollback() 구현 완료 (개별 try/except + finally .lock) |
| ☐ | STEP 12: reporter.py 구현 완료 (3단계 fallback 알림) |
| ☐ | TC-A: 정상 케이스 테스트 통과 |
| ☐ | TC-B: 비정상 파일 테스트 통과 (Rejected 격리 확인) |
| ☐ | TC-C: 다중 인입 테스트 통과 (방식B 이벤트 유실 없음 확인) |
| ☐ | STEP 14: Task Scheduler watcher.py 자동 시작 등록 완료 |
| ☐ | 최종: PC 재부팅 후 PDF 복사 → MD 자동 생성 전체 흐름 확인 |

— 구현 플레이북 v1.0  END —